UMOWA  Nr           /RIT/2010            Wzór zał.

o roboty budowlane

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

(t. jedn.: Dz.U. z 2007 Nr 223.1655 z późn. zm.)

Zawarta w dniu …………..2010 roku  we Wróblewie pomiędzy Gminą Wróblew

mającą siedzibę w miejscowości Wróblew 15; 98-285 Wróblew

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym reprezentowaną  przez :

Jana Musiałczyka – Wójta Gminy z jednej strony

a

zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

została zawarta umowa o następującej treści :

§-1

1. Zamawiający zleca  a Wykonawca przyjmuje do  wykonania:

2.1   Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: Wykonania  remontu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Wróblewie.

Roboty remontowe obejmują: miejscową naprawę pęknięć murów, malowanie emulsyjne ścian, sufitu i olejne dźwigarów dachowych wraz z elementami wyposażenia (kratki, grzejniki, obudowy. Wymiana stolarki okiennej- OKNA SALI GIMNASTYCZNEJ - odporne na uderzenie, na PCV 5- komorowe, białe, bezołowiowe, z zachowaniem aktualnego podziału - okna uchylne i uchylno-rozwieralne - szkło bezpieczne 4-14-16 (hartowane), szkło o wsp. U=1,2 - sztuk 9 oraz część okien szklona poliwęglanem 5-6-komorowym, 24 mm, o wsp. U=1,5- sztuk 9. Cyklinowanie i malowanie parkietu Sali gimnastycznej, wraz z częściową naprawą (wymiana) posadzki 9 (materiał- dąb klepka o wymiarach 45x5,5 cm) i listew przyściennych, Malowanie linii boisk.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

i/lub

2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: Wymiany oświetlenia Sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Wróblewie

Roboty obejmują demontaż istniejącego oświetlenia, montaż nowego oświetlenia spełniającego normy oświetlenia i bezpieczeństwa, wraz z okablowaniem (nowy obwód z tablicy elekt. Projektowaną rozdzielnie należy zasilić z istniejącej tablicy głównej szkoły. Istniejącą RG szkoły należy rozbudować o zabezpieczenie 40A/gG

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i  
  jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
   zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
    Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewni bezpieczeństwo  osób.

- W przypadku realizacji robót przez dwóch Wykonawców  (remont Sali + wymiana instalacji elektrycznej w sali)  strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania.

.§ -2

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ..............................................................................

§-3

1.Zakres robót /zadań/   określonych w §1 umowy zostanie wykonany w terminie  do 
  ………………………..2010r.
2. Odbiór końcowy bez wad i usterek stanowi jednocześnie odbiór przedmiotu umowy i jest  
  zakończeniem  terminu realizacji zamówienia.

§-4

- Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia ; zobowiązania oraz inne postanowienia w niej zawarte zostają wprowadzone do niniejszej umowy .

- Integralną część umowy stanowią :

1/ oferta wraz kosztorysem ofertowym

2/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3/ dokumentacja projektowa

4/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§-5

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie : w ciągu 3 dni od wniosku Wykonawcy

§-6

Koordynatorem  robót ze strony zamawiającego będzie Stanisław Plesiak

Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  ( Dz.U. z 2006r Nr 156,poz.1118 z p.zm.).

§-7

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………………. ………
za którego zachowania odpowiada na zasadach ogólnych .

Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek wykonawcy .

§-8

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty  ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp,  ochronę  znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz właściwie oznaczyć odpowiednimi znakami prowadzone roboty.

§-9

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy – Prawo Budowlane (art.10) tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Zamawiający (Inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania wyżej wymienionych dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo – ilościowych  stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych .

Koszty badań pokrywa Wykonawca.

§-10

1. Wykonawca wykona  cały zakres zleconych i objętych niniejszą umową robót  z udziałem  podwykonawców ……………………………………………………………………………………………….. 2.Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wyłącznie część przedmiotu zamówienia.  Zatrudnienie podwykonawców wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

3. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami o wykonanie części zamówienia wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego przed ich podpisaniem.

§-11

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie   wykonanych i potwierdzonych  robót przez  Zamawiającego /inspektora nadzoru /.

2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w  
    tym także ryzyko wystąpienia robót nieprzewidzianych a koniecznych do 
    prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do 
    użytkowania. 
Wynagrodzenie za niewykonane roboty budowlane Wykonawcy nie     przysługuje.

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt robót nieprzewidzianych a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty wygenerowane przez Wykonawcę, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia np. koszty związane z utrzymaniem i likwidacją placu budowy, zużyciem wody  oraz warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, sporządzenia ewentualnych nowych projektów zawierających rozwiązania równoważne oraz uzyskania uzgodnień z gestorami mediów, opłaty związane z wszystkimi innymi usługami koniecznymi do prawidłowego wykonania umowy i przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania, a także opłaty związane z nadzorem prowadzonych robót przez kierownika budowy, oraz opracowania organizacji ruchu.

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości :

brutto ………. PLN w tym podatek VAT ………..   % tj. PLN, netto  ………………PLN

Słownie brutto :.

§-12

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania zamawiającemu/inspektorowi nadzoru/ terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt .

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organu państwowego nadzoru budowlanego oraz  udostępnienia im  niezbędnych , wymaganych dokumentów.

- Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego .

§-13

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

- za nieterminowe wykonanie  zadania stanowiącego przedmiot umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki ,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek ,

- za odstąpienie o umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne w następujących  przypadkach :

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

- 4. Wykonawca nie zostanie obciążony karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia jeżeli wystąpi ono z winy zamawiającego.

§-14

- Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy :

1/ Wykonawca będzie zgłaszał zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do

dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

2/ Termin odbioru wykonanych prac nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni po upływie

terminu wykonania zamówienia.
     3/ Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół  
         zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
        wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad.

4/ Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, 
   to zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

5/ W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających 
   się do usunięcia, zamawiający może :

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowanie drogi,

- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6/ Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na

usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez     
   upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy .

7/ O fakcie usunięcia wad i usterek wykonawca zawiadamia zamawiającego, 
   żądając  jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio

zakwestionowanym jako wadliwym .

8/ Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli

stwierdzone wady i usterki uniemożliwia użytkowanie obiektu – do czasu ich      
    usunięcia.

9/ Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie rękojmi za wady (gwarancji) a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad .

10/ Zamawiający wyznacza termin ostatecznego gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

11/ W razie stwierdzenia podczas odbioru gwarancyjnego wad i usterek, zamawiający  wyznacza także termin protokolarnego usunięcia tych wad .

§-15

1.Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu  umowy zostaje rozszerzona do 60 miesięcy  licząc  od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy

2. Wykonawca  udziela Zamawiającemu:- 60 miesięcy gwarancji na wykonane wymianę okien  
- na wymianę oświetlenia – 24 m-ce
-  na pozostałe roboty l-12 m-cy   
    od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy

§-16

- Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się fakturą końcową.

- Dokumentem stwierdzającym podstawę do wystawienia faktury,  będzie protokół ostateczny odbioru robót.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

- W fakturach należy wpisać jako: nabywcę: 
Gmina Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew , NIP 827 21-62-703

5.   Wykonawca oświadcza,   że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada  
      NIP  , REGON

§-17

Wykonawca będzie wystawiał faktury za przedmiot odbioru w terminie 20 dni od daty odbioru ostatecznego .

§-18

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia wykonawcy według wystawionej przez niego faktury w terminie 30 dni   od daty doręczenia(otrzymania) faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi dotyczącego danego zadania.
						§-19

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie .

§-20

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§-21

1. Postanowienia zawartej  umowy mogą zostać zmienione w przypadku przy zaistnieniu jednego  warunków:

1)  zmiany terminu przewidzianego na zakończenie

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w  
     szczególności, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
     zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
  b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
    szczególności:

-  wstrzymanie robót przez zamawiającego;
        - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień w 
          dokumentacji  projektowej lub w specyfikacji technicznej wykona niania i odbioru  
          robót;
       - odmowa lub przedłużające terminy wydania przez organy administracyjne lub inne 
         podmioty wymaganych decyzji , zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych  
         przez  wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości 
         do celów  realizacji inwestycji;
       - wydanie zaleceń przez organy kontrolne biorące udział w odbiorze końcowym; np.   
         PIP,  Inspekcja sanitarna, straż PPoż, Inspekcja Nadzoru Budowlanego i inne  
          wybiegających   poza dokumentację projektową;
       - w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w 
         postępowaniu przetargowym 
       - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz Wykonawcy,  
         skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności    
         przewidzianych   umową, w szczególności  na skutek zlecenia

Wykonawcy zamówień  dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi:
- jeżeli wystąpią  one z winy zamawiającego,  w przypadku niedostarczenia dokumentacji , przekazania placu budowy  prze zamawiającego w terminie proporcjonalnie do zwłoki.

2) Zmian sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

- pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

3)  Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami

- zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, nie wymaga aneksu do umowy ( zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę;

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ

- zmiana obowiązującej stawki VAT;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzec Wykonawcy, na skutek zawarcia umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących   realizacji projektu;

4)   kiedy  zmiany  są  korzystne  dla  Zamawiającego

5) obniżenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynikłego w trakcie  
       trwania budowy, a nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy z wynagrodzenia 
       określonego w §3 do wysokości niewykonanych robót z pozycji kosztorysu ofertowego.

6) W przypadku zaistnienia przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego /nowa umowa/  spowodowanego koniecznością zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej (odrębna umowa) - podstawą do negocjacji wynagrodzenia będą przyjęte jako maksymalne ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego a w przypadku ich braku  średnie kwartalne ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, z okresu realizacji robót.

7) Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego   
      przez  strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz   
     potwierdzającego wystąpienie okoliczności . Protokół  konieczności będzie

załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

8) Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie

nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających  
        zmiany w umowie.

9) Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji      
        wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§-22

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia umowy w następujących przypadkach :

- Wykonawcy :

- zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokółu odbioru robót,

- zamawiający zawiadomi wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności, bądź przekazać teren budowy).

- Zamawiającemu :

- wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .

- ogłoszenia upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy.

-     zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy  z przyczyn leżących  
            po stronie Wykonawcy przekraczającej 30 dni - Zamawiającemu  
            przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądanie z tego tytułu kary 
            umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

§ 23

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§-24

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

- Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a wykonawca zabezpieczy przerwane roboty .

Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od umowy ,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót.

O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie – najpóźniej 28 dni po terminie  przerwania robót.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonania robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

Jeżeli wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potracenia jakie wynikają z niniejszej umowy .

- Zamawiający przejmie od wykonawcy teren pod swój dozór.

- Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł wykonawca a związanych z budową obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§-25

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego .

- Uzasadnione roszczenie wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie  reklamacji do zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia przez zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie , wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na sądu właściwego dla siedziby zamawiającego

§-26

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego , ustawy Prawo zamówień publicznych a do spraw procesowych przepisy Kodeksu  postępowania cywilnego .

§-27

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po  1 egz. dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A                                                  Z A M A W I A J  Ą C Y