Załącznik nr 2 do siwz

UMOWA NR ……/RIT/2017

(wzór)

zawarta dnia ……………… we Wróblewie pomiędzy:

Gminą Wróblew z siedzibą 98-285 Wróblew, Wróblew 15,

NIP: 8272162703, REGON: 730934565, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wróblew – Tomasza Woźniaka

zwaną dalej Zamawiającym,

a	………………………………………………………………………………, 
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do …………………………, 
pod nr …………………, pod nazwą ……………………………, z siedzibą ………………………, NIP: ……………………, REGON: ……………… 
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą,

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.; dalej: uPzp).

§ 1. Zakres umowy.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z ofertą: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew w miejscowościach Charłupia Wielka, Gęsówka, Gęsówka Nowa, Ocin i Wróblew, zwaną dalej „przedmiotem umowy”.

- W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi wykonanie następujących elementów i robót:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości:

a. Charłupia Wielka dz. nr 694; 515; 516  - budowa linii kablowej nn  wraz z posadowieniem 7 słupów oświetlenia ulicznego i zainstalowaniem 7 opraw oświetleniowych typu LED, szczegółowy zakres robót określa dokumentacja wykonawcza i przedmiar robót załączony do SIWZ.

b. Gęsówka dz. nr 46/1; 113; 97; 100; 103; 104; 105/1; 106; 107- budowa linii kablowej nn  wraz z posadowieniem 7 słupów oświetlenia ulicznego i zainstalowaniem 7 opraw oświetleniowych typu LED, szczegółowy zakres robót określa dokumentacja wykonawcza i przedmiar robót załączony do SIWZ.

c. Gęsówka Nowa dz. nr 11/5; 13- budowa linii napowietrznej nn  wraz z posadowieniem 3 słupów oświetlenia ulicznego i zainstalowaniem 3 opraw oświetleniowych typu LED, szczegółowy zakres robót określa dokumentacja wykonawcza i przedmiar robót załączony do SIWZ.

d. Ocin dz. nr 361; 366/1; 362- budowa linii kablowej nn  wraz z posadowieniem 5 słupów oświetlenia ulicznego i zainstalowaniem 5 opraw oświetleniowych typu LED, szczegółowy zakres robót określa dokumentacja wykonawcza i przedmiar robót załączony do SIWZ.

e. Wróblew dz. nr 279/1; 305- budowa linii kablowej nn  wraz z posadowieniem 7 słupów oświetlenia ulicznego i zainstalowaniem 7 opraw oświetleniowych typu LED, szczegółowy zakres robót określa dokumentacja wykonawcza i przedmiar robót załączony do SIWZ.

Zamawiający żąda aby do wykonania przedmiotu zamówienie zastosować oprawy o parametrach technicznych i użytkowych określonych poniżej:

- Materiał korpusu – Odlew aluminium

- Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08

- Szczelność komory optycznej – IP66

- Szczelność komory elektrycznej – IP66

- Montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm

- Oprawa przy montażu na wysięgniku musi mieć możliwość  zmianę kąta nachylenia w zakresie od 0° do -45° (parametr dodatni oznacza odchylenie od poziomu w górę, parametr ujemny oznacza odchylenie od poziomu w dół)

- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

- Ochrona przed przepięciami – 10kV

- Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja mocy

- skuteczność świetlna oprawy (stosunek strumienia świetlnego wychodzącego z oprawy do mocy całkowitej oprawy) nie mniejsza niż 105 lm/W

- Temperatura barwowa źródeł światła – 4000K z odchyleniem maksymalnym +/-10%

- Wskaźnik oddawania barw Ra>70

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80

- - TM-21)

- Klasa ochronności elektrycznej: I lub II

- Oprawa posiada deklarację CE oraz certyfikat na znak ENEC

Wartości  wskaźnika  udziału  światła  wysyłanego  ku  górze  (ULOR)  zgodne  z Rozporządzeniem WE nr 245/2009

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz  z załącznikami.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2, oraz że nie wnosi do niej uwag ani zastrzeżeń.

§ 2. Termin realizacji umowy

1. Strony ustalają że termin wykonania przedmiotu zamówienia 30.11.2017r.

2. Przez termin wykonania zamówienia Zamawiający rozumie przekazanie wykonanych robót do użytkowania.

( 3. Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenie ryczałtowego Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy- uwzględniający wszystkie składniki określone w niniejszej umowie ustala się na kwotę: ……………………… PLN brutto (słownie: …………………………… ……………………………………… złotych brutto).

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie robót nastąpi jednorazowo po całkowitym zakończeniu i protokólarnym odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.

- Należność określona w ust. 1 płatna będzie po dokonaniu protokólarnego odbioru końcowego robót, 
w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień § 5 niniejszej umowy.

- Płatności faktur, o których mowa w ust. 5, następować będą na rachunek Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………

- Za zwłokę w płatnościach określonych w ust. 5, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

§ 4. Obowiązki Stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentację techniczną, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - odbioru częściowego oraz końcowego przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w przekazaniu do eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z mowa w § 1 ust. 2, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

  - ustanowienia kierownika robót,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy,

  - zabezpieczenia poboru oraz dostawy wody i energii elektrycznej, a także odbiór ścieków dla celów robót budowlanych,

  - zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Kierownik robót, poprzez wpis do księgi budowy, może ustanowić pełnomocnika odpowiedzialnego za przestrzeganie w/w przepisów, posiadającego odpowiednie uprawnienia,

  - zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

  - wykonywanie umowy i prowadzenie prac budowlanych w sposób nieutrudniający korzystania 
z nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy,

  - dbanie o porządek na terenie budowy,

  - kompletowanie, w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

  - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie trwania robót, w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony do ich usunięcia,

  - wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu materiałów zgodnych z ofertą. Każda zmiana materiałów w stosunku do oferty oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uzgadniana będzie z Zamawiającym. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę materiału droższego niż przewidziany w ofercie, nie będzie on stanowił dla Zamawiającego kosztu dodatkowego. Zastosowane przez Wykonawcę materiały budowlane muszą spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, posiadać stosowne atesty lub certyfikaty oraz muszą spełniać wymogi ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). Na każde żądanie Zamawiającego, materiały podlegające wbudowaniu zostaną poddane badaniom w miejscu produkcji, na terenie budowy lub też w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia, iż zbadane materiały nie spełniają obowiązujących norm, Wykonawca dokona ich wymiany na materiał spełniający obowiązujące normy na własny koszt, pokryje też koszt przeprowadzonych badań. Materiały pochodzące z demontażu urządzeń istniejących oraz gruz Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji w ramach wynagrodzenia,

  - przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

  - wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych,

  - bezwzględnego przestrzegania terminu realizacji przedmiotu umowy,

  - zgłoszenia inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót inspektorowi daję podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego dokumentacji, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru, w tym: deklaracji i certyfikatów dotyczących opraw i źródeł światła,

  - zgłoszenia przedmiotu do odbioru końcowego, uczestnictwa w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 500.000,00 PLN. Wykonawca musi być ubezpieczony jw. przez cały okres realizacji zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy i zobowiązany będzie do ich naprawienia w pełnej wysokości.

§ 5. Podwykonawcy

- Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą:

- zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

………………………………………………………………………….……………………………………………………

(część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa firm/podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1)

lub

/- nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom

- Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia mu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi pisemnego sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo lub jej zmianę.

- Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w siwz i zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres przedmiotu umowy,

- termin wykonania przedmiotu umowy,

- wartość zamówienia,

- termin płatności,

- informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia od podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu całkowitego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i że z tego tytułu podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń.

- informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zgody Wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są usługi lub dostawy powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w siwz i zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres przedmiotu umowy,

- termin wykonania przedmiotu umowy,

- wartość zamówienia,

- termin płatności,

- informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia od podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu całkowitego wynagrodzenia za wykonane usługi i dostawy i że z tego tytułu podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówionej roboty budowlanej, usługi lub dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy i że z tego tytułu podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 10, Zamawiający uprawniony jest zatrzymać należność Wykonawcy wynikającą z faktury w zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego ustawowe odsetki ani jakiekolwiek odszkodowania.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji od Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Zamawiającego, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożeniu Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6. Przedstawiciele Stron

- Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego pełnić będzie ………… ………………………………………………………………………………

- Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest Kierownik robót- …………………………………………………………………………………

§ 7. Rękojmia za wady i gwarancja

- Wykonawca na wykonane roboty udziela rękojmi i gwarancji w okresie: …… miesięcy, licząc od dnia protokólarnego odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi i gwarancji- w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej- bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzone pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji.

§ 8. Kary umowne

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy- w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 3 
ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad- w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w trakcie realizacji zamówienia- w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w trakcie realizacji zamówienia- w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany, w trakcie realizacji zamówienia- w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku braku zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 5 ust. 9, w trakcie realizacji zamówienia- w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy- w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury z protokołem odbioru,

- w przypadku nie udokumentowania posiadania przez Wykonawcę aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawarciu stosownej umowy ubezpieczenia.

- w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialności Wykonawca- w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia Stronie pisemnego wezwania wraz z notą obciążeniową.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.

§ 9. Odbiór robót

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiór końcowy.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót, pismem złożonym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w księdze budowy wpisem dokonanym przez Inspektora nadzoru.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie Strony.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Przed podpisaniem protokółu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, protokół przekazania zdemontowanych źródeł światła wraz z osprzętem do PGE Dystrybucja – Rejon Sieradz, protokoły rozruchu oraz zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, itp. na wbudowane materiały i urządzenia.

- Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 7, wykonana będzie w jednym komplecie i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru 
z powodu niezakończenia robót lub nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentów powykonawczych, 
o których mowa w ust. 7 i 8, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady niemożliwe do usunięcia lub wymagające dodatkowych nakładów finansowych na ich usunięcie, Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, kwotę stanowiącą równowartość elementu robót, w którym stwierdzono w/w wady.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11, Strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za zwłokę zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1.

- Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi dzień podpisania przez Strony protokółu odbioru końcowego robót.

§ 10. Zmiany w umowie

  - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

  - Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy:

    - zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  - wystąpienia zamówień dodatkowych, w przypadkach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp;

  - przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących, 
a niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych;

  - wstrzymania robót budowlanych przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy;

  - odmiennych od założonych warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

W przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia, Strony ustalają nowy termin wykonania zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiana terminu wykonania zamówienia winna być dokonana na podstawie pisemnego uzasadnienia, zatwierdzonego przez Strony oraz wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana terminu wykonania zamówienia może być wprowadzona jedynie w przypadku zgodnego uznania przez Strony, że zaszły wskazane okoliczności.

    - ograniczenie zakresu zamówienia: może zostać dokonane przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku:

- zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego,

- gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- gdy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z rozwiązaniami określonymi w przyjętym zakresie, jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 zostanie pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedłożonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robót Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie z tytułu robót już wykonanych oraz materiałów i urządzeń zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robót podlegających ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robót, materiałów i urządzeń dokonanej na terenie budowy.

    - zmiana kierownika robót: musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych dla tej osoby postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika robót będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zmiana kierownika robót winna być dokonana wpisem do księgi budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

    - zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jeżeli dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wymaga formy pisemnej. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy innemu niż pierwotnie wskazanemu, bez zachowania procedury określonej w § 5, może stanowić podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

§ 11. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, Strona druga może rozwiązać umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

- Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 2, w szczególności może nastąpić jeśli:

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót budowlanych tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie;

  - Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną;

  - stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni;

  - w przypadku nieposiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, łącznie powyżej 7 dni kalendarzowych;

  - został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

  - zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym majątek Wykonawcy o znacznej wartości.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 lub rozwiązania umowy, o którym mowa 
w ust. 2 i 3, rozliczenie wykonanych robót budowlanych oraz zgromadzonych na terenie budowy materiałów 
i urządzeń dla potrzeb robót jeszcze niezrealizowanych, nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych robót, materiałów i urządzeń dokonanej na terenie budowy.

- Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 4 zostanie przeprowadzona w terminie 10 dni od dnia pisemnego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

- W przypadku nieprzystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 4, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

- Do czasu przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa ust. 4-6, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. Koszt zabezpieczenia przerwanych robót pokrywa Strona, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy.

§ 12. Postanowienia końcowe

  - Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone Kodeksem Cywilnym, Prawem budowlanym oraz uPzp.

  - Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.

  - W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany 
w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

  - Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 
i jeden dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY: